Rapport hebdomadaire

Rencontre du 04/09/18 de 8H10 à 9H00

Félix Gravel

Charles Marchand

Arnaud Etienne

# Compte rendu de la semaine du 28/08/18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants | Durée effectué | Date de fin | État |
| Rédiger le cahier de charges | Félix | 2H | 04/09/18 | Fini |
| Faire le diagramme use cases et de structure de données | Arnaud | 1H | 04/09/18 | Fini |
| Rencontre avec le client | Tous | 1H | 28/08/18 | Fini |
| Brainstorming des besoins établis après la rencontre du client ainsi que des technologies à utiliser | Tous | 1H | 29/08/18 | Fini |
| Mise à niveau C# | Arnaud | 1H | 31/08/18 | Fini |
| Diagramme de navigation : synthétiser les informations et la présentation du site actuel | Charles | 2H | 04/09/18 | Fini |

# Planification de la semaine du 04/09/18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants | Durée estimé | Date cible | État |
| Faire les maquettes du site web | Félix | 1H | 07/09/18 | En cours |
| Mise à niveau ASP .NET | Arnaud | 1H | 07/09/18 | En cours |