Rapport hebdomadaire

Rencontre du 18/09/18 de 8H10 à 9H00

Félix Gravel

Charles Marchand

Arnaud Etienne

# Compte rendu de la semaine du 11/09/18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants | Durée effectué | Date de fin | État |
| Récupération du contenu du site web existant | Charles  Arnaud | 0H30  0H30 | 12/09/18 | Fait |
| Préparation d’un plan pour la réunion avec le client | Arnaud | 1H | 12/09/18 | Fait |
| Rencontre avec le client | Tous | 1H15 | 12/09/18 | Fait |
| Réunion après la rencontre avec le client | Tous | 2H | 14/09/18 | Fait |
| Correction du cahier de charge | Arnaud | 1H30 | 14/09/18 | Fait |
| Diagramme de classe | Charles | 1H30 | 14/09/18 | Fait |
| Correction de l’analyse détaillée | Félix | 2H | 14/09/18 | Fait |

# Planification de la semaine du 18/09/18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants | Durée estimé | Date cible | État |
| Mise en page analyse détaillée | Charles | 0H30 | 18/09/18 | A faire |
| Écriture des scripts pour la DB | Arnaud | 1H | 18/09/18 | A faire |
| Écriture des classes | Félix | 1H | 18/09/18 | A faire |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |