Rapport hebdomadaire

Rencontre du 11/09/18 de 8H10 à 9H00

Félix Gravel

Charles Marchand

Arnaud Etienne

# Compte rendu de la semaine du 07/09/18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants | Durée effectué | Date de fin | État |
| Faire les maquettes du site web | Félix | 2H | 07/09/18 | En cours |
| Mise à niveau ASP .NET | Arnaud | 2H | 07/09/18 | Fini |
| Rédaction de l’analyse détaillée | Charles | 2H | 07/09/2018 | En cours |
| Création de la DB | Félix | 0H30 | 07/09/2018 | Fini |

# Planification de la semaine du 11/09/18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants | Durée estimé | Date cible | État |
| Rencontre avec le client | Tous | 1H | 14/09/18 | A faire |
| Réunion après la rencontre avec le client | Tous | 1H | 14/09/18 | A faire |
| Correction de l’analyse | Tous | 2H | 14/09/18 | A faire |
| Diagramme de classe | Tous | 2H | 14/09/18 | En cours |
| Création des factory | Arnaud | 2H | 14/09/18 | En cours |
| Création des classes du projet | Tous | 2H | 14/09/18 | En cours |