Rapport hebdomadaire

Rencontre du 24/10/18 de 8H10 à 9H00

Félix Gravel

Charles Marchand

Arnaud Etienne

# Compte rendu de la semaine du 23/10/18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants | Durée effectué | Durée estimée | Date de fin | État |
| Finir accueil pour la beta | Arnaud  Félix | 8H  4H | 8H | 19/10/2018 | Fini |
| Finir mail d’activation | Arnaud | 4H | 4H | 19/10/2018 | Fini |
| Finir la page services | Charles | 8H | 8H | 19/10/2018 | A finir |
| Finir les prises de contact | Félix | 6H | 6H | 19/10/2018 | Fini |
| Test de toutes les fonctionnalités présentes | Félix | 2H | 2H | 19/10/2018 | Fini |
| Correction bug design | Félix | 6H | 6H | 19/10/2018 | Fini |
| Faire la navbar | Charles | 4H | 4H | 19/10/2018 | Fini |
| Accueil section admin | Félix | 2H | 0H | 19/10/2018 | Fini |

|  |  |
| --- | --- |
| Durée total estimée | 38 heures |
| Durée totale effectuée | 40 heures |

# Planification de la semaine du 16/10/18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants |  | Durée estimé | Date cible | État |
| Envoi de mail autorisation utilisateur | Arnaud |  | 1H | 26/10/2018 |  |
| Fonctionnalité de désauthorisation | Arnaud |  | 2H | 26/10/2018 |  |
| Confirmation lors de la supression ou désauthorisation | Arnaud |  | 1H | 26/10/2018 |  |
| Mise en œuvre de la recherche dans la gestion des utilisateurs | Arnaud |  | 4H | 26/10/2018 |  |
| Mise en œuvre version Beta dans la sandbox | Tous |  | 2H | 26/10/2018 |  |
| Animation page d’accueil | Félix |  | 4H | 26/10/2018 |  |
| Finissions page service | Charles |  | 6h | 26/10/2018 |  |
| Animation page service | Charles |  | 4h | 26/10/2018 |  |
| Envoi de mail de confirmation lors d’une prise de contact | Félix |  | 1H | 26/10/2018 |  |
| Lien admin dans la navbar + lien vers le site dans la partie admin | Félix |  | 0H30 | 26/10/2018 |  |
| Correction bogue prise de contact | Félix |  | 0H30 | 26/10/2018 |  |
| Redirection section désactivée quand on écrit l’url | Félix |  | 0H30 | 26/10/2018 |  |
| « Token » pour l’email de la confirmation | Félix |  | 2H | 26/10/2018 |  |
| Créer des triggers pour automatiser le retrait des contacts quand on supprime un utilisateur (+rdv & abonnement) | Arnaud |  | 2H | 26/10/2018 |  |
| Arranger le footer | Charles |  | 2H | 26/10/2018 |  |