Rapport hebdomadaire

Rencontre du 18/09/18 de 8H10 à 9H00

Félix Gravel

Charles Marchand

Arnaud Etienne

# Compte rendu de la semaine du 25/09/18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants | Durée effectué | Durée estimée | Date de fin | État |
| Développement du module de gestion des sections dans la section admin (activation/désactivation) | Félix | 4H | 6H | 28/09/18 | A compléter |
| Préparation démo client nouveau template | Charles | 2H | 4H | 25/09/18 | Abandonné |
| Développement de le gestion des modifications de modules (section html dans la DB) | Félix | 2H | 6H | 28/09/18 | A compléter |
| Développement de la gestion des utilisateurs dans la section admin | Arnaud | 4H | 6H | 28/09/18 | A compléter |
| Intégration du site web existant dans le nouveau template | Charles | 0H | 8H | 28/09/18 | Abandonné |
| Design section admin | Arnaud | 1H | 6H | 28/09/18 | Fini |
| Correction analyse détaillée | Tous | 4H | 0H | 28/09/18 | A compléter |
| Maquettes | Charles  Arnaud | 4H  4H | 4H | 25/09/18 | A compléter |

# Planification de la semaine du 02/10/18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants |  | Durée estimé | Date cible | État |
| Maquettes | Félix  Arnaud  Charles |  | 3H | 14/10/18 | A faire |
| Diagramme de classes | Arnaud  Félix |  | 1H | 14/10/18 | A faire |
| Développement de le gestion des modifications de modules (section html dans la DB) | Félix |  | 6H | 14/10/18 | A faire |
| Développement de la gestion des utilisateurs dans la section admin | Arnaud |  | 2H | 14/10/18 | A faire |
| Développement envoi mail de confirmation | Arnaud |  | 4H | 14/10/18 | A faire |
| Modification BD | Félix |  | 1H | 14/10/18 | A faire |
| Développement module prise de contact dans la section utilisateur/admin | Félix |  | 8H | 14/10/18 | A faire |
| Développement accueil | Arnaud |  | 8H | 14/10/18 | A faire |
| Développement services | Charles |  | 8H | 14/10/18 | A faire |
| Test gestion utilisateurs, gestion des modules | Charles |  | 2H | 14/10/18 | A faire |
| Design sections utilisateur | Charles |  | 6H | 14/10/18 | A faire |