Rapport hebdomadaire

Rencontre du 18/09/18 de 8H10 à 9H00

Félix Gravel

Charles Marchand

Arnaud Etienne

# Compte rendu de la semaine du 11/09/18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants | Durée effectué | Durée estimée | Date de fin | État |
| Mise en page analyse détaillée | Charles | 0H30 | 0H30 | 18/09/18 | Fait |
| Écriture des scripts pour la DB | Arnaud | 0H30 | 1H | 18/09/18 | Fait |
| Écriture des classes | Félix | 1H30 | 1H | 18/09/18 | Fait |
| Développement du module d’accueil  (manque le contenu de la part du client) | Félix | 0H30 | 5H | 21/09/18 | A finir |
| Développement du module de gestion des sections dans la section admin | Félix | 2H | 0H | 21/09/18 | A finir |
| Développement du module d’informations  (manque le contenu de la part du client) | Charles | 1H | 5H | 21/09/18 | A finir |
| Développement du module de connexion/inscription | Arnaud | 6H | 5H | 21/09/18 | Fait |
| Design module de connexion et inscription | Arnaud | 3H | 0H | 21/09/18 | Fait |
| Design barre de navigation | Charles | 6H | 0H | 21/09/18 | Fait |
| Design bannière | Félix | 6H |  | 21/09/18 | Fait |

# Planification de la semaine du 25/09/18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants | Durée estimé | Date cible | État |
| Développement du module de gestion des sections dans la section admin (activation/désactivation) | Félix | 6H | 28/09/18 | A faire |
| Préparation démo client nouveau template | Charles | 4H | 25/09/18 | A faire |
| Développement de le gestion des modifications de modules (section html dans la DB) | Félix | 6H | 28/09/18 | A faire |
| Développement de la gestion des utilisateurs dans la section admin | Arnaud | 6H | 28/09/18 | A faire |
| Intégration du site web existant dans le nouveau template | Charles | 8H | 28/09/18 | A faire |
| Design section admin | Arnaud | 6H | 28/09/18 | A faire |