Rapport hebdomadaire

Rencontre du 30/10/18 de 8H10 à 9H00

Félix Gravel

Charles Marchand

Arnaud Etienne

# Compte rendu de la semaine du 24/10/18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants | Durée effectué | Durée estimée | Date de fin | État |
| Envoi de mail autorisation utilisateur | Arnaud | 1H | 1H | 26/10/2018 | Fini |
| Fonctionnalité de désauthorisation | Arnaud | 2H | 2H | 26/10/2018 | Fini |
| Confirmation lors de la supression ou désauthorisation | Arnaud | 2H | 1H | 26/10/2018 | Fini |
| Mise en œuvre de la recherche dans la gestion des utilisateurs | Arnaud | 5H | 5H | 26/10/2018 | Fini |
| Mise en œuvre version Beta dans la sandbox | Tous | 0H | 2H | 26/10/2018 | A faire |
| Animation page d’accueil | Félix | 4H | 4H | 26/10/2018 | Fini |
| Finissions page service | Charles | 6H | 6h | 26/10/2018 | Fini |
| Animation page service | Charles | 4H | 4h | 26/10/2018 | Fini |
| Envoi de mail de confirmation lors d’une prise de contact | Félix | 1H | 1H | 26/10/2018 | Fini |
| Lien admin dans la navbar + lien vers le site dans la partie admin | Félix | 0H10 | 0H30 | 26/10/2018 | Fini |
| Correction bogue prise de contact | Félix | 0H10 | 0H30 | 26/10/2018 | Fini |
| Redirection section désactivée quand on écrit l’url | Félix | 0H10 | 0H30 | 26/10/2018 | Fini |
| « Token » pour l’email de la confirmation | Félix | 2H | 2H | 26/10/2018 | Fini |
| Créer des triggers pour automatiser le retrait des contacts quand on supprime un utilisateur (+rdv & abonnement) | Arnaud | 1H | 1H | 26/10/2018 | Fini |
| Arranger le footer | ~~Charles~~  Félix | 0H  0H30 | 2H | 26/10/2018 | Fini |
| Amélioration user management admin (design + affichage du tableau) | Arnaud | 1H | 0H | 26/10/2018 | Fini |
| Patch design (navbar invisible, ajout d’un favicon, hamburger menu, animation logo) | Félix | 4H | 0H | 26/10/2018 | Fini |

|  |  |
| --- | --- |
| Durée total estimée | 32.5 heures |
| Durée totale effectuée | 34 heures |

# Planification de la semaine du 30/10/18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants |  | Durée estimé | Date cible | État |
| Mise en place de la beta et correction de bogues | Charles |  | 3H | 02/11/2018 |  |
| Présentation beta | Tous |  | 1H | 02/11/2018 |  |
| Echéancier détaillé | Félix  Arnaud |  | 1H | 02/11/2018 |  |
| Développement publication coté utilisateur : lien vers les categories (2 col portfolio) + affichage et download des publications | Arnaud |  | 8H | 07/11/2018 |  |
| Développement publication coté admin : ajout + affichage de toutes les publications | Félix |  | 6H | 07/11/2018 |  |
| File upload publication | Félix |  | 1H | 07/11/2018 |  |
| Modifier services pour faire apparaitre Saguenay | Félix |  | 1H | 02/11/2018 |  |
| Echanger le 2eme paragraphe de l’accueil avec celui de services | Félix |  | 1H | 02/11/2018 |  |
| Amélioration design alert (confirmation box) | Arnaud |  | 1H | 02/11/2018 |  |
| Correction bug beta | Tous |  | 2H | 02/11/2018 |  |
| Correction suite au feedback du client | Charles |  | 2H | 02/11/2018 |  |
| Développement du module d’abonnement | Charles |  | 5H | 07/11/2018 |  |
| Changement carousel avec les catégories de la DB | Arnaud |  | 2H | 02/11/2018 |  |