Rapport hebdomadaire

Rencontre du 30/10/18 de 8H10 à 9H00

Félix Gravel

Charles Marchand

Arnaud Etienne

# Compte rendu de la semaine du 24/10/18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants | Durée effectué | Durée estimée | Date de fin | État |
| Mise en place de la beta et correction de bogues | Charles | 3H | 3H | 02/11/2018 | Fait |
| Présentation beta | Tous | 0H | 1H | 02/11/2018 | Retardé |
| Echéancier détaillé | Félix  Arnaud | 1H | 1H | 02/11/2018 | Fait |
| Développement publication coté utilisateur : lien vers les categories (2 col portfolio) + affichage et download des publications | Arnaud | 8H | 8H | 07/11/2018 | A finir |
| Développement publication coté admin : ajout + affichage de toutes les publications | Félix | 6H | 6H | 07/11/2018 | A finir |
| File upload publication | Félix | 2H | 1H | 07/11/2018 | Fini |
| Modifier services pour faire apparaitre Saguenay | Félix | 0H | 1H | 02/11/2018 | A faire |
| Echanger le 2eme paragraphe de l’accueil avec celui de services | Félix | 2H | 1H | 02/11/2018 | Fini |
| Amélioration design alert (confirmation box) | Arnaud | 2H | 1H | 02/11/2018 | Echec |
| Correction bug beta | Tous | 2H | 2H | 02/11/2018 | A finir |
| Correction suite au feedback du client | Charles | 0H | 2H | 02/11/2018 | Retardé |
| Développement du module d’abonnement | Charles | 0H | 5H | 07/11/2018 | A faire |
| Changement carousel avec les catégories de la DB | Arnaud | 2H | 2H | 02/11/2018 | Fait |
| Développement de la section disponibilité | Charles | 4H | 0H | 02/11/2018 | A finir |

|  |  |
| --- | --- |
| Durée total estimée | 32 heures |
| Durée totale effectuée | 34 heures |

# Planification de la semaine du 30/10/18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants |  | Durée estimé | Date cible | État |
| Développement publication coté user (fin) | Arnaud |  | 6H | 09/11/18 |  |
| Développement abonnement publication | Félix |  | 4H | 09/11/18 |  |
| Développement disponibilités | Charles |  | 10H | 09/11/18 |  |
| Développement rendez-vous coté utilisateur | Félix |  | 4H | 09/11/18 |  |
| Développement publication coté admin : ajout + affichage de toutes les publications (fin) | Félix |  | 2H | 09/11/18 |  |
| Développement recherche de publications coté admin | Félix |  | 1H | 09/11/18 |  |
| Développement de la section rendez-vous coté administrateur | Arnaud |  | 6H | 09/11/18 |  |