# Échéancier détaillé

## Novembre 2018

### Arnaud Etienne

### Félix Gravel

### Charles Marchand

#### Semaine 11 (29/10 au 2/11)

* Livraison beta
* Développement du module de publications dans la section admin (Arnaud)
* Développement du module de publications dans la section user (Félix)
* Développement du module d’abonnement (Charles)

#### Semaine 12 (05/11 au 09/11)

* Finir les tâches de la semaine 11 (finir mercredi 07 au plus tard)
* Développement de la gestion des rdv dans la section admin (Arnaud)
* Développement de la gestion des disponibilités dans la section admin (Charles)
* Développement de la prise des rdv dans la section user (Félix)

#### Semaine 13 (12/11 au 16/11)

* Finir les tâches de la semaine 12 (tout ce qui touche autour des rdv)
* Tester les prises de rdv

#### Semaine 14 (19/11 au 23/11)

* Correction de bogues et adaptation des besoins du client
* Mise en œuvre & livraison finale (21/11)
* Documentation et validation (23/11)

#### Semaine 15 (16/11 au 30/11)

* Formation au client